项目章程

* **项目名称**

一站式宠物遛养服务C2C中介平台

* **项目经理**

姚朵

* **项目背景**

随着都市生活节奏的加快，越来越多的人通过养宠物来纾解心中的压力，但是繁重的工作使他们缺少了与宠物相处的时间，导致宠物没有活动时间，陪宠物活动反而成了一种负担，尤其是大城市的白领们。于是他们就会想要找花钱雇一个专门的人在他们没时间陪伴的时候能够陪伴照顾他们的狗狗，让自己工作的时候能够做到心无旁骛。

为了解决这一问题，产生了名为“职业遛狗师”的职业，就是以遛狗为职业。美国的职业遛狗人是一份薪水高、没有着装要求、不受办公室政治烦恼、不用坐在公司小隔间里上班的“完美”工作。其他同类产品都还没有形成一个品牌，所以在竞争水平上，还没有那么紧张，市场空间和发展空间也很广阔。鉴于国内这一市场的近乎空白以及其巨大潜力，我们的项目应运而生。

* **项目目标**

为养狗狗的白领及老人还有遛狗师提供的一站式宠物遛养服务C2C中介平台，使狗狗主人放心开心，遛狗师职业经历更丰富。

* **项目范围**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目范围需求 | 开发一个平台，为狗狗主人工作去除后顾之忧，为狗狗找到一个可靠陪伴者，为遛狗师提供挣钱捷径。 | | |
| 功能 | 用户、遛狗师 | 注册账号 | 第三方微信或微博授权，或使用手机号直接注册 |
| 登录 | 手机号或第三方实现登录 |
| 实名认证 | 根据输入证件，验证身份，添加证件号 |
| 修改昵称 | 根据输入信息，修改昵称 |
| 修改头像 | 根据输入信息，修改头像 |
| 添加地址 | 根据输入信息，添加地址 |
| 添加性别 | 根据被选中选择框，添加性别 |
| 发布动态 | 发送文字、图片信息 |
| 发布动态评论 | 在动态下发布文字评论 |
| 用户 | 添加狗狗 | 输入狗狗种类，照片，近期病状，过敏原或喜欢或讨厌的食物等信息 |
| 发布任务 | 输入任务的开始和结束时间及报酬 |
| 对遛狗师服务评分 | 根据选择等级，评定相应分数 |
| 支付订单 | 订单完成后，支付订单 |
| 遛狗师 | 接受任务 | 接受任务，产生订单 |
| 收取报酬 | 订单完后才能后，收取报酬 |

* **进度**

2019．5月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019．6月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．7—8月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．9-11月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**