|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 白领认可度不高 | 国内这一市场几乎空白，白领们对产品的信心不足 | 用户风险 |
| R2 | 狗狗参与度不高 | 够够们需适应陌生人的陪伴，需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 遛狗师的接受程度不高 | 雇佣的价格不能让所有遛狗师接受 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |